Chapitre 1 : La documentation

Avant le projet

Pour lancer le projet, il vous suffit de documenter quelques éléments clés :
1. Quelques diagrammes d'architecture de haut niveau pour identifier les principaux composants de la solution que vous allez implémenter.
2. Une description des caractéristiques essentielles du produit proposé.
3. La liste des exigences principales – elles peuvent être de haut niveau ou détaillées, selon la qualité de la définition du projet à ce stade.

##### Pendant le projet
Pendant que votre produit est en cours de développement, vous produirez probablement deux types de documentation :
Des besoins, minimalistes mais suffisants – ils sont donnés aux dCréez un cahier des charges fonctionnel
Commencez votre cahier des charges en vous posant les questions suivantes :
1. Comment vous et votre client allez gérer le projet ? (Direction du projet)
2. En ce qui concerne le projet, où en sommes-nous maintenant ?
3. Où voulons-nous arriver ?
4. Qu’allons-nous faire pour y parvenir ?
5. À qui devons-nous nous adresser ?
6. Comment saurons-nous si le projet est réussi ?
7. Quels sont les aspects pratiques ?
8. Quelles approbations sont nécessaires pour procéder ?
1. éveloppeurs avant chaque sprint.
2. Une description du système et des processus à l’intérieur du projet – par exemple, les résultats de chaque sprint seront partagés avec les parties prenantes et plus tard avec les équipes de maintenance.

Les 7 règles de Bob sont :
1. Divertissez votre lecteur.
2. Avant de commencer, soyez clair sur ce que vous voulez que votre lecteur fasse une fois que vous aurez terminé.
3. Écrivez en suivant un plan bien défini.
4. Évitez les pronoms ambigus.
5. Clarté = illustrations + mots.
6. Lorsqu'il s'agit de concepts... illustrez avec des exemples logiques.
7. Révisez votre documentation.
### Découvrez les différents types de cahier des charges
Il existe différents types de cahier des charges mais 4 sont très courants :
- recueil des besoins commerciaux (dans certains cas) ;
- cahier des charges fonctionnel ;
- brief créatif ;
- cahier des charges technique ;

### En résumé
- Un cahier des charges est un résumé des faits, des constatations et des objectifs visant à fournir au lecteur un bref aperçu haut niveau d'un plan, d'une situation ou d'un projet.
- Il existe des cahiers des charges marketing et des cahiers des fonctionnels Quand il est utilisé dans le cadre d'un projet de développement agile, le cahier des charges fonctionnel est souvent rédigé par le chef de projet et présenté au client pour vérification et approbation. Il fournit :
  - un résumé du projet demandé par le client.
  - l'assurance que le chef de projet comprend exactement ce que l'on attend de lui.
  - un énoncé de ce qui doit être livré.

Voici un résumé de tout ce que vous avez vu :
- une bonne planification est essentielle à la réussite d'un projet ;
- les méthodologies agiles peuvent aplatir la courbe du coût du changement ;
- l'objectif premier de toute documentation est la communication ;
- n’écrivez que la documentation nécessaire à votre projet, ni plus, ni moins ;
- les documents agiles sont des documents vivants, c'est-à-dire qu'ils sont constamment mis à jour au fur et à mesure qu'ils évoluent avec le projet. Pour cela, GitHub est un bon point de départ ;
- une documentation efficace apporte de la valeur au lecteur lorsqu'elle :
  - n'ennuie pas le lecteur,
  - est claire sur ce que vous voulez que votre lecteur fasse après la lecture,
  - évite les mots ambigus,
  - utilise des illustrations couplées à des exemples pour plus de clarté,
  - est facile à réviser ;
un cahier des charges  est un résumé des faits, des constatations et des objectifs visant à fournir au lecteur un bref aperçu de haut niveau d'un plan, d'une situation ou d'un projet ;
- le cahier des charges fonctionnel, dans le cadre d'un projet de développement agile, fournit :
  - un résumé du projet demandé par le client.
  - l'assurance que le chef de projet comprend exactement ce que l'on attend de lui.
  - un énoncé de ce qui doit être livré.