Chapitre 2 : le cahier des charges.

### Créez un cahier des charges fonctionnel
Commencez votre cahier des charges en vous posant les questions suivantes :
1. Comment vous et votre client allez gérer le projet ? (Direction du projet)
2. En ce qui concerne le projet, où en sommes-nous maintenant ?
3. Où voulons-nous arriver ?
4. Qu’allons-nous faire pour y parvenir ?
5. À qui devons-nous nous adresser ?
6. Comment saurons-nous si le projet est réussi ?
7. Quels sont les aspects pratiques ?
8. Quelles approbations sont nécessaires pour procéder ?

Voici un exemple de cahier des charges fonctionnel.
#### DIRECTION DE PROJET
Toutes les données courantes du projet et les coordonnées des personnes ressources doivent être indiquées ici.
- Nom et type du projet
- Date
- Nom de l'entreprise (client)
- Marque ou variante (le cas échéant)
- Coordonnées du client (inclure tous les noms/titres et coordonnées)
- Nom et coordonnées de votre agence
#### OÙ EN SOMMES-NOUS MAINTENANT ?
Décrivez la situation actuelle, tout contexte nécessaire et les principaux problèmes auxquels le client est confronté et qui ont motivé le lancement de ce projet.
#### OÙ VOULONS-NOUS ARRIVER?
Décrivez le(s) objectif(s) du client pour le projet.
#### QU’ALLONS-NOUS FAIRE POUR Y PARVENIR ?
De nombreux projets ont des composantes multiples et plusieurs équipes y travaillent. Si vous concevez une architecture système, il se peut qu'une équipe de conception d'UX soit également impliquée. C'est ici que vous documentez les détails supplémentaires qui sont pertinents à votre succès sur le projet.
#### À QUI DEVONS-NOUS NOUS ADRESSER ?
Chaque projet a un public cible. Il s'agit des personnes directement concernées par le projet, dont la vie et/ou les emplois peuvent être directement affectés. Il est souvent important d'obtenir des réponses de ce groupe, tant avant la conception du projet qu'après son achèvement. Définissez ici les différents publics et classez-les par ordre de priorité en fonction de leurs besoins en termes de contacts.
#### COMMENT SAURONS-NOUS SI LE PROJET EST RÉUSSI ?
Vous et votre client devez établir à quoi ressemblera le succès. Pour ce faire, vous devrez répondre aux questions suivantes pour chacun des objectifs :
- Comment le succès sera-t-il mesuré ?
- Quand sera-t-il mesuré ?
- Qui le mesurera ?
Il est essentiel de connaître cette information. C'est le seul moyen d'évaluer la rentabilité de l'investissement du client (ROI pour Return On Investment, en anglais).
#### QUELS SONT LES ASPECTS PRATIQUES ?
Les aspects pratiques font référence à tout élément du projet qui n'a pas été décrit précédemment et qui nécessite un examen pratique lors de la planification du projet. Ils peuvent être différents pour chaque client, mais voici quelques considérations communes :
- étapes clés du projet et dates de livraison ;
- dates d'inscription ou dates limites pour les activités internes/externes associées ;
- intégration avec d'autres activités de développement ou de marketing (par exemple, le client planifie-t-il une campagne de marketing pour le déploiement de ce projet et cette campagne a-t-elle une date précise à laquelle le projet doit être prêt ?) ;
- autres considérations. C'est souvent un lieu réservé à la documentation des contraintes. Chaque client et chaque projet aura des aspects pratiques différents que vous devrez passer au crible avant de pouvoir commencer le projet.
#### APPROBATIONS
C'est la dernière partie du cahier des charges . Déterminez qui a le pouvoir d'approuver ou de vérifier le travail que vous produisez. Il devrait s'agir de la ou des mêmes personnes qui approuvent le cahier des charges avant le début des travaux du projet.
#### Catégorisez et priorisez les besoins
Tous les besoins peuvent être classés en deux catégories : fonctionnels et non fonctionnels.
Les besoins fonctionnels sont ceux qui précisent ce que le système doit faire. En d'autres termes, ils spécifient une fonction, un comportement ou une action que le système doit exécuter. Voici quelques exemples de besoins fonctionnels répandus :
- fonctions administratives ;
- authentification ;
- autorisation ;
- suivi des audits ;
- besoins en matière de certification ;
- besoins en matière de rapports ;
- besoins légaux ou réglementaires.
Les besoins non fonctionnels décrivent comment le système doit fonctionner. Ils précisent les critères selon lesquels un système est jugé, plutôt que des comportements spécifiques. Les besoins de performance en sont un bon exemple : « Toutes les procédures stockées dans la base de données doivent renvoyer les résultats dans les 0,5 secondes. »
En plus des besoins de performance, il peut y avoir d'autres besoins non fonctionnels :
- disponibilité ;
- capacité ;
- intégrité des données ;
- environnemental ;
- maintenabilité ;
- recouvrabilité ;
- fiabilité ;
- évolutivité ;
- sécurité ;
- utilisabilité.
### En résumé
- Voici quelques méthodes courantes de collecte des besoins : un résumé des besoins fonctionnels et non fonctionnels, des entretiens avec les clients et les intervenants et des observations en temps réel.
- Les deux questions les plus importantes pour la collecte des besoins constituent également les titres dans le cahier de charges  du client : Où sommes-nous maintenant ? et Où voulons-nous être ?
- Les besoins peuvent être classés comme étant fonctionnels et non fonctionnels.
- Les besoins fonctionnels décrivent ce qu'un système devrait réaliser, alors que les besoins non fonctionnels décrivent comment un système fonctionne.
Dans le chapitre suivant, nous examinerons la face cachée des besoins : les contraintes. Le processus d'identification des contraintes est très semblable à celui de la collecte des besoins, et il vous aidera à définir les limites du projet.

### Documentez et gérez les contraintes
Elizabeth Harrin, experte en gestion de projet, auteure de plusieurs ouvrages et auteure du blogue intitulé Girls Guide to PM (en anglais), propose une approche en cinq étapes pour documenter et gérer les dépendances et les contraintes des projets, qui me semblent tout à fait remarquable. Je vais la paraphraser ici pour vous et mettre cela dans le contexte du cahier des charges fonctionnel.
#### Étape 1 : Créez un registre de toutes les dépendances du projet
Rappelez-vous qu'une dépendance est une contrainte qui impose qu’un élément du projet soit terminé avant qu'un autre puisse être commencé. Évaluez les besoins de votre projet et documentez toutes les dépendances qui ont un impact sur celui-ci. Créez un registre des dépendances/contraintes (vous pouvez utiliser un modèle ou en créer un vous-même). Ce registre deviendra une ressource importante, non seulement pour la rédaction du cahier des charges, mais aussi pour votre interaction continue avec le projet et la documentation subséquente.
#### Étape 2 : Créez un registre de toutes les contraintes de projet
Évaluez votre projet, faites un brainstorming avec les parties prenantes et documentez toutes les contraintes qui ont un impact sur le projet. Vous avez déjà créé un registre des dépendances/contraintes, alors utilisez-le pour cataloguer ces contraintes. Si vous avez beaucoup de contraintes à documenter, vous pouvez créer deux registres distincts.
#### Étape 3 : Assurez-vous que les principales dépendances et contraintes se trouvent dans le document de lancement du projet (ou le cahier des charges fonctionnel, dans notre cas).
Vous vous souvenez de cette dernière question que nous utilisons comme titre dans le cahier des charges ? Quels sont les aspects pratiques ? C'est ici que les dépendances et les contraintes peuvent être répertoriées. Vous avez besoin que toutes les informations clés sur le projet soient répertoriées à un seul endroit, et le cahier des charges est notre point de départ. Si vous avez beaucoup de dépendances et/ou de contraintes, il sera peut-être nécessaire de les documenter dans un document séparé. Si c'est le cas, choisissez seulement celles qui sont les plus prioritaires à inclure dans le cahier des charges puis faites référence au document complet dans lequel les autres peuvent se trouver.
#### Étape 4 : Assurez-vous que les principales dépendances et contraintes figurent dans votre registre des risques.
La plupart des chefs de projet ont un registre des risques, indépendant du cahier de charges, dans lequel ils documentent les éléments de risques importants du projet. Au fur et à mesure que vous listez vos dépendances et vos contraintes, déterminez si l'une d'entre elles constitue un risque pour le projet. Les risques sont les éléments imprévisibles qui sont difficiles à prévoir, mais qui peuvent avoir un effet important sur le projet. Une contrainte de ressources, telle qu'un accès limité aux utilisateurs pour les bêta tests, pourrait être définie comme un risque et devrait être inscrite dans le registre des risques.
Si vous êtes sûr qu'une contrainte sera un problème, inscrivez-la dans votre registre des risques.
#### Étape 5 : Convenez de la façon dont vous allez surveiller les dépendances et les contraintes
Le simple fait d'avoir un cahier des charges et des registres bien construits constitue un bon début, mais la rédaction d'une excellente documentation ne fera pas automatiquement de votre projet un succès. Vous devez également trouver un moyen de surveiller et d'évaluer les dépendances et les contraintes au fur et à mesure que le projet évolue et s'achève, afin que tout impact sur la réussite du projet puisse être rapidement identifié et traité.
Une façon d'y parvenir est d'élaborer un plan de gestion des intervenants, ou PGI, dont nous discuterons dans le prochain chapitre.

### En résumé
- Les contraintes limitent ou restreignent vos options.
- Les types de contraintes les plus courants sont ceux qui limitent le temps, les ressources ou le budget.
- Les contraintes, comme les besoins, doivent être clairement documentés, sinon elles laissent des trous béants dans le projet et peuvent mener à un échec catastrophique de livraison.
- Une documentation efficace des contraintes vous aide à concevoir une stratégie pour gérer et travailler dans le respect de ces contraintes tout au long du cycle de vie du projet.

### Apprenez à connaître vos intervenants
Une fois que vous aurez identifié les intervenants pour votre projet, vous devrez élaborer un plan de gestion et de communication avec eux tout au long du cycle de vie du projet. Cela signifie apprendre à les connaître afin d'optimiser au mieux vos communications avec eux. Pour ce faire, vous devrez poser des questions précises et être extrêmement honnête en documentant vos réponses. Voici une liste de questions qui pourraient s'avérer les plus utiles pour l'élaboration de votre plan de gestion des intervenants ou PGI.
#### Quels sont les intervenants qui ont le plus d'influence sur votre projet ?
Il s'agira très probablement de membres de l'équipe du client.
#### Quels intervenants seront les plus touchés par votre projet ?
Il s'agira encore une fois de l'équipe du client, mais il peut aussi s'agir de personnes de l'extérieur.
#### Comment traitez-vous les personnes d'influence qui ne sont pas considérées comme des intervenants, mais qui se considèrent comme importantes pour le projet ?
Ce sont des personnes qui devraient rester à distance lorsqu'il s'agit du projet. Elles peuvent souvent soulever des préoccupations inutiles et créer des obstacles au développement. Bien qu'il soit peut-être nécessaire de les tenir au courant du projet, leur participation n'est pas nécessaire.
#### Qu'est-ce qui motive et intéresse chaque intervenant par rapport au projet ?
Pour répondre à cette question, vous devrez répondre à quelques autres et faire quelques recherches pour obtenir vos réponses :
- Qui a un intérêt financier dans le projet ?
- Qui a un intérêt ou un enjeu affectif ?
- Qui sont les principaux soutiens du projet ?
- Qui sont les principaux détracteurs du projet ?

### Le PGI
### En résumé
- Le PGI est un document distinct qui n'est pas nécessairement lié au cahier des charges fonctionnel, mais qui est essentiel au début de tout projet.
- Cela signifie apprendre à connaître les parties prenantes afin d'optimiser au mieux vos communications avec eux.
- Un bon PGI peut vous aider à prioriser certains besoins par rapport à d'autres si nécessaire, ce qui mène à une plus grande satisfaction des intervenants.
- La perspicacité de vos intervenants peut aider à façonner votre projet et est souvent essentielle à sa réussite.